ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง

เรื่อง  สอบราคาจ้างโครงการบุกเบิกถนนในพื้นที่ตำบลสวนหลวง   จำนวน  3  โครงการ

***************************

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการบุกเบิกถนนในพื้นที่ตำบลสวนหลวง  จำนวน  3  โครงการ    ดังนี้

1.โครงการบุกเบิกถนนสายหน้าโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ-คลองคึกฤทธิ์  หมู่ที่  1  ตำบลสวนหลวง  โดยถมลูกรังผิวจราจรกว้าง  3  เมตร  ยาว  650  เมตร  ใช้ลูกรัง จำนวน  1,000  ลบ.ม.  เกลี่ยปรับด้วยรถเกรดเดอร์พร้อมบดอัด

2.โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนายดอน-บ้านนายเอียด  หมู่ที่  2  ตำบลสวนหลวง  ผิวจราจรกว้าง  4  เมตร  ระยะทางยาว  700  เมตร  ลงลูกรัง  350  ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยปรับด้วยรถเกรดเดอร์ พร้อมบดอัดตลอดสาย

3.โครงการบุกเบิกถนนสายจากที่ดินนายวรรณ-เขต หมู่ที่  12  หมู่ที่  7  ตำบลสวนหลวง  ผิวจราจรกว้าง  4  เมตร  ระยะทางยาว  1,100  เมตร  ลงลูกรัง  550  ลบ.ม. เกลี่ยปรับเรียบด้วยรถเกรดเดอร์พร้อมบดอัดตลอดสาย

โดยมีป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว  จำนวน  1  ป้าย  และป้ายประชาสัมพันธ์ตามแบบมาตรฐาน จำนวน  1  ป้าย  และกำหนดทำงานแล้วเสร็จ  60  วัน   โดยจ่ายขาดเงินสะสม

ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงิน   525,900.-  บาท  (ห้าแสนสองหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)   ราคากลางของทางราชการดังกล่าวไม่ถือว่าผูกพันที่ผู้เสนอราคาจะต้องพิจารณาไปตามนั้น   ผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบในการถอดแบบ  และคำนวณราคากลางเอง จะนำราคากลางของทางราชการมาปฏิเสธความรับผิดชอบหรือเรียกร้องค่าก่อสร้างในภายหลังไม่ได้

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

- ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ผู้มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาดังกล่าว

- ไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในขณะที่ยื่นซองสอบราคา

- มีผลงานประเภทเดียวกันในวงเงินของโครงการ (ดูรายละเอียดแนบท้ายเอกสารสอบราคาจ้างเลขที่   6/2556 )

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง  ในวันที่  1   เดือนสิงหาคม   พ.ศ. 2556    ระหว่างเวลา

13.00 น. ถึง  14.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง  และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม          ในวันที่  1   เดือนสิงหาคม  พ.ศ.2556   เวลา 14.30 น.  (ผู้ที่ไม่มาดูสถานที่  ตามที่กำหนดถือว่ารู้สถานที่ดีอยู่แล้ว จะมาเรียกร้องสิทธิกับองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวงภายหลังมิได้)

กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่  25  เดือนกรกฎาคม  พ.ศ.2556  ถึงวันที่  8  เดือนสิงหาคม  พ.ศ.2556   ตั้งแต่เวลา   08.30 น. ถึง  16.30 น.   ณ   งานพัสดุ/ส่วนการคลัง  องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง   และในวันที่  9   เดือนสิงหาคม   พ.ศ.2556   ณ   ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ห้องท้องถิ่นอำเภอเฉลิมพระเกียรติ) อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่ เวลา  08.30-16.30  น.

กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่  13   เดือนสิงหาคม  พ.ศ. 2556   ตั้งแต่เวลา  10.00  น.  เป็นต้นไป

ณ   ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล  ระดับอำเภอ    (ห้องท้องถิ่นอำเภอเฉลิมพระเกียรติ)  อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาชุดละ  1,000.- บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง  ตั้งแต่วันที่  25   เดือนกรกฎาคม   พ.ศ.2556  ถึงวันที่  8  เดือนสิงหาคม  พ.ศ.2556   ระหว่างเวลา  08.30 -  16.30  น.  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  0-7536-2571   ต่อ   15   ในวันและเวลาราชการพร้อมดูจาก  www.abtsuanluang.go.th  , www.gprocurement.go.th

ผู้ที่ไม่ซื้อเอกสารสอบราคาไม่มีสิทธิยื่นซองสอบราคา

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ   ณ   วันที่  25  เดือนกรกฎาคม   พ.ศ. 2556

บุญยืน  ประทุมมาศ

(นายบุญยืน    ประทุมมาศ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง